Sujet de mémoire d’ingénieur CYC14

Refonte du moteur de recherche du site internet
 du Parlement Européen

Contexte de l’étude :

Le Parlement Européen mandate des consultants analyste-développeurs, dont je fais partie, pour assurer le développement et la maintenance de ses applications internes et externes. Son site internet est considéré comme l’une de ces applications et est contraint de procéder à une évolution majeure de son moteur de recherche.

Actuellement, l’ensemble des composants permettant d’effectuer une recherche sur le site est portée par une solution payante et non ouverte de la société Google nommée GSA (Google Search Appliance). Il s’agit d’une machine contenant un ensemble applicatif, que l’on relie au réseau interne. Grâce à une interface d’administration, on configure la GSA pour qu’elle parcours les pages du site internet et qu’elle indexe leur contenu. Ensuite, toutes les recherches faites par un utilisateur, sont relayées à la GSA qui renvoie les résultats de la recherche.

Bien que très imparfaite en terme de qualité attendue et répondant mal aux besoins, cette solution est jugée acceptable. Le Parlement pourrait continuer à l’utiliser mais sa licence expire en avril 2018. La société Google ayant annoncé qu’elle ne renouvellerait pas les licences car elle arrête la maintenance de son outil, le Parlement Européen est contraint de mettre en place une solution de remplacement.

J’ai été chargé de trouver et de mettre en œuvre une solution qui réponde mieux aux attendes du Parlement.

Sujet de l’étude :

Plan prévisionnel :

Durées exprimées en jour x homme :

- Analyse fonctionnelle : 20.

- Développement: 125.

- Déploiement et formation : 5.

Soit un total de 150 jour x homme.

Compte tenu de mon travail quotidien de consultance au Parlement Européen, je ne pourrai travailler sur le mémoire que 4 heures par jour. Un jour x homme devrait donc pouvoir être réalisé sur une période de 2 jours. Cependant, le Luxembourg me donne droit à un congé formation de 20 jours.

Calcul du délai :
(150 - 20) x 2 = 260 jours.

Cette première projection estime la fin du travail de mémoire à septembre 2018.