Plan de mémoire
Refonte du moteur de recherche du Parlement Européen

# Statut et mission de l’auditeur au sein du Parlement Européen
## Les institutions européennes
L’Union Européenne est l’aboutissement d’une évolution communautaire née en 1951 avec la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) qui comportait 6 état membres. En 1958, avec l’application du traité de Rome, elle renforce sa coopération économique et nucléaire et devient la CEE (Communauté Économique Européenne). En 1993, après l’adhésion de 6 états membres supplémentaires, le traité de Maastricht en fait finalement une Union Européenne qui étend sa coopération dans les domaines monétaire et politique. L’Union Européenne, dont la mission première a toujours été le maintien de la paix et la sécurité de ses citoyens, assure une coopération communautaire dans les domaines économiques, politiques (intérieure et extérieure) et militaires.[1] Elle compte aujourd’hui 28 états membres.
[1] Publications de l’UE : 12 leçons sur l’Europe.
Ses processus économiques, législatifs et judiciaire sont assurés par 7 institutions[2] :
[2] Les Institutions Européennes : https://www.touteleurope.eu
Le Conseil Européen :
Il est constitué des 28 chefs d’état et de gouvernement. Il détermine les étapes de la construction Européenne et défini, par consensus, sa politique générale.
La Commission Européenne :
Elle est garante du pouvoir Exécutif. Bien qu’elle puisse être sollicitée par le Conseil Européen, par le Parlement Européen et par les citoyens, elle a « le monopole d’initiative ». Elle est la seule a pouvoir proposer des textes de lois, qui sont soumis au Parlement Européen et au Conseil de l’Union Européenne.
Le Parlement Européen :
Il est élu au suffrage Universel direct et représente les citoyens Européens. Dans le cadre des procédures législatives ordinaires, il amende et vote les textes de lois proposés par la commission, conjointement au Conseil de l’Union Européenne. Pour les procédures « spéciales », il a seulement un rôle consultatif. Il vote le budget de l’Union Européenne.
Le Conseil de l’Union Européenne[3] (ou Conseil):
[3] Le Conseil Européen et le Conseil de l’Union Européenne, ne doivent pas être confondu avec le Conseil de l’Europe, qui n’a pas le statut d’institution Européenne.
Il est avec le Parlement, le second organe législateur de l’Union Européenne. Composé de ministres des différents états, il représente les gouvernements dans le processus législatif. Il se prononce également sur le budget. Dans le cas des procédures législatives dites spéciales (accords internationaux, adhésion d'un nouveau membre), il est le seul à légiférer.
La Cour de Justice de l’Union Européenne :
Elle représente le pouvoir judiciaire de la communauté Européenne. Elle a en charge de veiller à la bonne application des lois Européenne et de régler les conflits judiciaires entre les états et/ou les institutions. 28 juges siègent à la cour de justice, soit un par gouvernement.
La Banque Centrale Européenne :
Elle assure la stabilité financière de la zone Euro en contrôlant l’émission de la monnaie unique, en veillant à la stabilité des prix et en définissant la politique monétaire. Elle a également un rôle d’autorité dans le contrôle de la stabilité financière des banques Européennes.
La Cour des Comptes :
Son rôle est de donner son avis sur la gestion des comptes de dépenses et de recettes de l’Union Européenne. Cela concerne le budget des institutions et des organes Européens ainsi que tous les bénéficiaires des aides Européenne. Il s’agit d’un organe de contrôle externe donc elle ne fait aucune gestion financière.

Illustration 1: Résumé des processus inter-institutionnels
## Le Parlement Européen[4]
[4] http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr
Le Parlement Européen est composé de plusieurs organes dont nous présentons ici les principaux :
La Présidence
Le président est élu pour deux ans et demi renouvelable. Il représente le Parlement Européen à l’extérieur. Il signe tous les textes adoptés et rend exécutoire le budget une fois celui-ci voté. Il dirige les sessions plénières et préside le bureau.
Le bureau
Composé du président et de 14 vices-présidents, le bureau est l’organe de direction du Parlement Européen. Il règle toutes les questions administratives, financières et réglementaires internes. Il établit le budget prévisionnel.
Les députés
Les députés sont élus au suffrage universel direct et regroupés en groupes politiques contenant un minimum de vingt cinq individus qui doivent représenter au moins un quart des états membres. Afin d’effectuer le travail préparatoire des séances plénières les députés sont répartis au sein de commissions spécialisées qui ont en charge l’élaboration des propositions de lois. Il y a vingt commissions permanentes auxquelles peuvent s’ajouter des commissions temporaires.
La conférence des présidents
Composée du président du Parlement Européen et des présidents des groupes politiques, elle défini la feuille de route des sessions parlementaires ainsi que la composition et la compétences des délégations. Elle est responsable des relations avec les autres institutions, les parlements nationaux et les pays tiers.
Le secrétariat général
Sous la direction d’un secrétaire général, le secrétariat dirige l’administration du Parlement Européen. Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire du Parlement Européen et favorise la coordination et la coopération entres les directions générales. Les fonctionnaires Européens travaillent au sein des treize directions générales, parmi lesquelles on trouve la direction générale de la communication et la direction générale de l’innovation et du support technologique.

## L’unité « Evolution et maintenance »
« Evolution et Maintenance » est une unité de la Direction Générale de l’Innovation et du support Technologique (DGITEC).
Elle regroupe 42 fonctionnaires qui sont responsables de l’évolution et de la maintenance des applications informatiques développées par le Parlement Européen.
156 consultants externes travaillent en extra ou intra-muros aux développement de ces 216 applications qui totalisent plus de 700 composants.

## La mission de l’auditeur
L’auditeur travaille comme analyste-développeur « senior » au sein de l’unité « Evolution et maintenance » de la DGITEC. Il est mandaté par la société de service en informatique « METHODS S.A », pour réaliser intra-muros, la maintenance et l’évolution de trois applications différentes. Pour chacune de ces applications il est le seul analyste-développeur et remplit les missions suivantes :
Étude des besoins et analyse fonctionnelle
Dans la majorité des cas, les demandes d’évolution pour une application sont formulées de façon triviale par les utilisateurs. Elles peuvent être imprécises, contradictoires, redondantes , irréalisables ou encore mal exprimées. Cet état de faits résulte d’une vision exclusivement concentrée sur le métier, qui occulte la nature technique des applications informatiques. De la même manière, une incompréhension de réel besoin métier par un développeur peut se manifester par des conséquences dramatiques.
L’auditeur a donc pour rôle, au terme d’une longue série d’échanges avec les utilisateurs, de reformuler leur besoins en une énumération de fonctionnalités bien définies. Si l’essentiel de cette tâche se fait en amont, une grande partie d’interrogations concernant les besoins apparaissent durant la phase de conception, ou même durant la phase de tests. L’analyse fonctionnelle est un processus continue visant à supprimer toutes suppositions dans l’implémentation d’une solution par la consultation permanente de l’utilisateur final.
Planification des tâches
Sans rentrer dans une phase de conception détaillée, l’auditeur traduit les fonctionnalités à mettre en place par une liste de tâches concrètes à réaliser en termes d’analyse technique et de développement. Chaque tâche peut-être décomposée en tâches subsidiaires.
Le but de ce travail est de pouvoir faire une estimation des coûts engendrés par l’implémentation d’une solution. Cette estimation est soumise au fonctionnaire responsable de l’application, qui valide ou non la demande d’évolution.
Conception, implémentation et tests unitaires
L’auditeur réalise les taches planifiées. Pour chaque tâche il faut chercher la meilleure solution de développement et la mettre en œuvre. Une fois que toute les tâches de d’implémentation ont été réalisées, le développement des tests unitaires permet de valider la fiabilité du code. Les tests de validation sont réalisés manuellement par l’auditeur et par les utilisateurs sur la plateforme de développement.
Rédaction de la documentation technique
La documentation technique à pour but de faciliter le travail des futurs développeurs qui seront en charge de maintenir et de faire évoluer les applications. Elle explique et justifie les choix techniques qui ont été fait. Que ce soit en termes d’architecture applicative ou en termes de développement.
En fonction de la nature et de l’importance des modifications, la documentation peut prendre plusieurs formes.
La création d’un nouvelle application ou d’un nouveau composant induit la rédaction de documents complets, comme le document technique d’architecture ou les spécifications techniques.
La création ou la modification d’un service web nécessite une documentation spécifique pour les développeurs des applications communicantes. Il s’agit généralement d’une documentation Java insérer dans le code, qui génère une interface documentaire au format HTML à destination des autres développeurs.
Une autre forme de documentation consiste simplement à mettre des commentaires dans son code pour en expliquer le fonctionnement.

 Les trois applications pour lesquelles l’auditeur à la charge d’analyste-développeur sont :
Le portail d’administration des fiches techniques
Il s’agit d’une application web développée en Java, qui permet aux utilisateurs de publier et de mettre à jour les fiches techniques de l’Union Européenne sur le site web du Parlement Européen[5]. Hormis la publication sur internet, sa principale fonctionnalité est la validation de la structure des documents publiés. Elle relaie également les fiches techniques vers le Registre documentaire.
[5] http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html
Le Registre documentaire
Cette application répond à un règlement Européen qui oblige les institutions à publier leurs documents sur un registre public accessible en ligne[6]. Sa maintenance et ses évolutions représentent l’essentiel du travail de l’auditeur au sein du Parlement Européen. Il s’agit en réalité d’un système applicatif complet qui se compose de sept applications web différentes. Ces applications sont réparties sur le réseau interne et sur la zone démilitarisée (réseau accessible sur internet).
[6] http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb
On y trouve, une interface d’administration, un service web de publication pour les applications internes, un module d’exécution de tâches asynchrones, un module d’indexation des documents, un service web de recherche textuelle, un site web publique et un module de gestion des demandes de documents soumises par les citoyens Européen.
Toutes ces applications sont développées en Java.
Le nouveau moteur de recherche du site internet du Parlement Européen
Le site internet du Parlement Européen propose une interface permettant aux visiteurs d’effectuer des recherches textuelles sur l’entièreté de son contenu HTML.
Jusqu’à aujourd’hui, ce moteur de recherche était mise en place grâce à une solution technique nommée GSA (Google Search Appliance), proposée par la société Google. Cette société ayant annoncé la fin du support de sa solution, l’auditeur a été chargé de redévelopper un moteur de recherche complet. Il s’agit d’un nouveau projet qui constitue l’objet du présent mémoire.

# La situation initiale
## Présentation et fonction de la GSA
Le moteur de recherche du site internet du Parlement Européen était jusqu’à maintenant supportée par la GSA (Google Search Appliance), qui signifie littéralement Outil de Recherche de Google.
Il s’agit d’une solution matérielle et logicielle, qui se présente sous la forme d’un serveur jaune. Une fois relié au réseau, le serveur propose une interface d’administration et de configuration qui est accessible grâce à un navigateur web.
En définissant un jeu d’URL (Uniform Resource Locator), l’administrateur configurait la GSA pour qu’elle parcours et index le contenu du site internet du Parlement Européen de façon régulière. L’action de parcourir et d’indexer un site internet consiste à visiter chaque page du site en question et à stoker son contenu dans des index optimisés pour la recherche textuelle.
Une fois le contenu indexé, la GSA propose un service web qui permet d’effectuer des recherches sur le contenu du site internet. Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche sur le site, sa requête est relayée à la GSA qui retourne la liste des pages HTML où le contenu recherché a été trouvé.

Illustration 2: Présentation de la GSA
## Les lacunes du système
Avant de d’expliquer en quoi la solution de Google ne répond pas suffisamment au besoins fonctionnels, il est important de relever les problèmes plus généraux que présente la GSA.
Le principal défaut relève que l’aspect « tout en un » de la solution n’est pas adaptée à l’organisation des services du Parlement Européen. En effet, comme il s’agit d’une solution matérielle, son administration et sa configuration relève de la responsabilité du service « Opération » de la DGITEC, qui s’occupe de pourvoir aux besoins matériels pour les applications.
Ce qui se traduit par l’impossibilité pour notre service, qui est responsable de l’implémentation fonctionnelle des applications, d’accéder directement à la configuration du moteur de recherche. Toutes modifications doit se faire au travers d’une demande au service concerné. Actuellement, notre service ne contient aucune personne qui sait de façon précise comment la GSA est configurée car l’accès direct à son interface d’administration est cloisonné. Il s’agit d’une boîte noire.
Le second défaut vient du fait que c’est une solution générique et comme toute solution générique elle n’est pas en mesure de répondre à des besoins spécifiques. Ainsi toutes contraintes ou fonctionnalités particulières au site internet du Parlement Européen et à son modèle de données est difficile ou impossible à mettre en place.
Les lacunes fonctionnelles du système qui ont été remontées ne témoignent pas nécessairement d’un défaut du produit mais peut être tout simplement d’une méconnaissance totale de son fonctionnement. Dans la mesure où la GSA était vouée à disparaître et qu’elle ne remplissait que partiellement sa fonction primaire, ni d’éventuelles fonctions secondaires, aucune étude détaillée n’a été faite pour améliorer la situation.
### Une fonction primaire insatisfaisante
La fonction primaire du moteur de recherche est de permettre de faire des recherches textuelles sur le contenu du site internet du Parlement Européen dans les 24 langues officielles. La GSA remplit cette fonction mais de façon insatisfaisante dans la mesure où les résultats proposés ne sont pas pertinents. Comme tout index « inversé » (nous détaillerons plus tard leur fonctionnement), elle recherche de façon indépendante chaque mot de la phrase recherchée et renvoie toutes les pages qui contiennent au moins l’un d’entre eux.
Par exemple, la recherche « textes législatifs adoptés » va retourner toutes les pages qui contiennent au moins l’un des trois mots. Aucune optimisation sur la proximité ou l’association des mots dans les pages retournées n’était configurée et le résultat obtenu fournissait une expérience de recherche décevante.
Il était possible de faire des recherches de phrases en utilisant des guillemets. Cependant il apparaît alors un autre problème. La recherche « ‘‘textes législatifs adoptés’’ » ne retournait pas les pages contenant le texte « textes adoptés législatifs».

### Des fonctions secondaires absentes
La configuration de la GSA ne permettait pas,
- de proposer des suggestions de phrases lorsque le texte recherché était mal orthographié,
- de définir la localisation des données à extraire et à indexer dans la structure des pages (les menus étaient ré-indexés dans chaque page),
- de fournir des critères de recherches supplémentaires relatifs à des informations spécifiques contenues dans les pages recherchées,
- de proposer une auto complétion lors de l’écriture des mots recherchés,
- d’indexer des données qui ne sont pas au format HTML.

## Une échéance à relever
La première évaluation témoignant des lacunes du moteur de recherche a été réalisée par la Direction Général de la Communication (DGCOM) en mai 2016. A cette date, il été déjà acté que les licences pour la GSA ne seraient plus renouvelables à cause de l’arrêt du support par Google.
Il a donc été décidé d’attendre le remplacement du moteur de recherche pour intégrer les commentaires de cette évaluation à la nouvelle expression de besoin.
La GSA ne serait plus opérationnelle à partir de août 2018. Le projet de remplacement de la GSA a démarré en novembre 2016.
# Cahier des charges
## Présentation du contexte
Le site internet du Parlement Européen est un projet inter-institutionnel qui regroupe plusieurs applications web. Il est désigné par le nom EUROPARL et est accessible à l’adresse « http://www.europarl.europa.eu ».
EUROPARL est divisé en plusieurs « planètes », qui sont chacune un site web indépendant. Chaque planète à son propre système d’information et une URL d’accès unique sous le nom domaine commun « europarl.europa.eu ».
Certaines planètes son maintenues par la DGCOM et d’autres sont sous sous la responsabilité de l’unité « Evolution et Maintenance » . La DGCOM fournie le modèle de style à appliquer pour toutes des planètes afin d’assurer la cohérence visuelle de l’ensemble.
Toutes les planètes sont accessibles dans les 24 langues officielles de la Communauté Européenne. Certaines sont accessibles directement depuis le menu commun à EUROPARL, d’autres le sont par des liens contextuels.

Illustration 3: Menu principal du site EUROPARL
Dans ce document nous allons souvent faire référence aux versions linguistiques des différentes planètes. Par exemple, la version « Anglaise » de la planète « News » et distincte de sa version « Française », qui est différente de la version « Allemande » de la planète « Committees ». Pour y faire référence nous utiliserons désormais le terme « VLP ». Comme il y a 24 langues pour 10 planètes, EUROPARL contient 240 VLPs.

## L’analyse fonctionnelle « externe »
Nous synthétiserons ci-dessous les besoins fonctionnels « externes ». Contrairement à l’analyse fonctionnelle dite « interne », ils font abstraction des détails de l’implémentation et représentent l’exigence du maître d’ouvrage. Le service « Evolution et Maintenance » ayant à la fois le rôle de maître d’ouvrage et celui de maître d’œuvre, nous détaillerons l’analyse fonctionnelle interne lors de la description de la phase de conception.
Les besoins fonctionnels « externes » seront présentés sous la forme de tableaux fonctionnels avec la légende suivante concernant les critères de flexibilité[7]:
[7] Norme AFNOR NF X50-151
F0 : flexibilité nulle – niveau impératif
F1 : flexibilité faible – niveau peu négociable
F2 : flexibilité moyenne – niveau négociable
F3 : flexibilité forte – niveau très négociable
Les fonctions sont décomposées en fonctions principales (FPx), qui expriment la satisfaction des besoins et en fonctions contraintes (FCx) qui traduisent le contexte de leur réalisation.
### Les besoins de l’unité « Evolution et Maintenance »
Fonction de service	Flexibilité
FP1 : Proposer à l’utilisateur une recherche textuelle sur la VLP courante qui fournissent des résultats pertinents.	F0
FP2 : Proposer à l’utilisateur des résultats de recherche qui surligne le texte recherché.	F1
FP3 : Proposer à l’utilisateur des résultats de recherche paginés et triés par ordre de pertinence (les résultats sont proposés sur plusieurs pages. L’utilisateur choisi la page qu’il veut consulter).	F1
FP4 : Proposer à l’utilisateur de trier ses résultats par date de publication.	F2
FC1 : Permettre d’étendre une recherche à toutes les VLP de la langue sélectionnée.	F0
FC2 : Configurer les fréquences d’indexation du moteur de recherche pour chaque VLP.	F0
FC3 : Rajouter, mettre à jour ou supprimer une VLP dans le moteur de recherche.	F0
FC4 : Supprimer des résultats de recherche possibles, les pages qui ne sont plus publiées sur EUROPARL.	F0
FC5 : Configurer une politique d’indexation en fonction de la date de publication d’une page HTML (les pages qui changent ne change pas n’ont pas besoin d’être ré-indexées régulièrement).	F1
FC6 : Configurer pour chaque VLP, l’endroit des données à indexer dans les pages parcourues (par exemple, changer la localisation de la date de publication dans les pages).	F1

### Les besoins spécifiques de la Direction Général de la Communication
Fonction de service	Flexibilité
FP5 : Proposer à l’utilisateur une recherche non textuelle sur les catégories des pages. Les pages d’une même VLP pouvant appartenir à des catégories différentes. (Par exemple, l’utilisateur recherche toutes les pages appartenant à la catégorie « Agriculture, Écologie »)	F0
FP6 : Proposer à l’utilisateur une recherche non textuelle sur les mots clés des pages.	F0
FP7 : Proposer à l’utilisateur des exemples de recherches pertinents, en cas de recherche mal orthographiée.	F1
FP8 : Proposer une auto-complétion du texte à l’utilisateur qui écrit sa recherche textuelle	F1
FP9 : Intégrer la popularité d’un résultat de recherche dans le calcul de sa pertinence.	F1

## Les besoins techniques
### Les processus qualité
#### Le suivi (framework ASTRA)
#### Documentation
#### Intégration continue (Jenkins)
#### Tests unitaires et couverture de code
#### Revue de code automatique avec Sonar
### Les technologies supportées et autorisées
### Un projet pilote vers le Cloud
# La gestion du projet
## Budget
## Planning prévisionnel
# La conception du projet
## Architecture technique prévisionnelle
(Schéma d’architecture provisoire)
## État de l’art des solutions techniques applicables
### Les web services
### Les interfaces graphiques
### Les systèmes d’indexation
(nécessite une phase de recherche approfondie)
## Recherches et prototypage
### Un POC du module d’indexation
### La solution Azur Search
### Les solutions Amazon
#### CloudSearch
#### ElasticSearch service
(Parler de la gestion des droits)
### L’hébergement des index ElasticSearch sur le réseau du Parlement
## Choix de la solution
### Étude comparative
(malgré la complexité : on privilégie la sécurité (rapatriement possible en intranet) et
la flexibilité (possibilité de couvrir un plus grand nombre de besoins) => prise de
risques sur le budget prévisionnel)
### Schéma d’architecture technique définitif
## Analyse fonctionnelle interne
### Cas d’utilisation d’un visiteur
### Cas d’utilisation de l’administrateur

# La réalisation
## Un développement par itération
### De plus prioritaire au moins prioritaire
### Des phases d’analyse approfondies et une redéfinition des besoins
(note : Une technologie mal comprise par la maîtrise d’ouvrage et par la maîtrise
d’œuvre + coûts incertains de la plateforme)
### Validation et boucle de retro-action
(note : exemples :
fréquence parsing trop importante,
synonymes trop laborieux remplacé par la suggestion de phrase,
autocompletion fulltext remplacée par l’historique des requêtes,
Déclaration dynamique des planètes,
Refonte du mapping planete ↔ index)
## Développement du module d’indexation
### La gestion des fréquences d’indexation
### Le lien entre les pages html et le modèle de données
### La distinction entre les liens suivis et les pages indexées
### Politiques d’indexation et suppression des pages obsolètes
### La gestion des pages en erreur
(des solutions imparfaites : effort maximal)
### Une interface d’administration
## L’implémentation des fonctionnalités de recherches
### Résumé des concepts Elasticsearch
### Le couplage entre la structure des index et les fonctionnalités de recherche
### La recherche sur une phrase
### Une recherche simultanée sur la phrase et sur les mots
### Corrections et suggestions de « phrases »
### Auto complétion sur l’historique des requêtes pertinentes
## Développement du web service de recherche
(note : Une interface qui masque la complexité)
### Un web service REST utilisable depuis n’importe quelle source
### La définition du modèle de donnée exposé
### Implémentation d’une page de recherche simplifiée
## Intégration du client de recherche au site internet du parlement

# Tests et intégration continue
## Test unitaires et couvertures de code
(tests d’algorithme)
## Les critères qualité de l’analyse automatique du code
## Les tests d’intégration
(tests techniques d’intégration)
## Les tests de validation
(tests utilisateurs sur la satisfaction des besoins)

# La documentation
## Le Document Technique d’Architecture (DTA)
## La documentation technique
## La documentation Java et les commentaires

# La formation utilisateurs

# Retours d’expérience

# Conclusion