Introduction
=> L’environnement
=> Lancement du projet
=> Cahier des charges
=> La planification
=> Une phase de recherche
=> La réalisation
=> La validation et la documentation
=> Retour d’expérience

---
Statut et mission au Parlement Européen

---
Situation initiale et lancement du projet
LES LACUNES :
Solution « tout en un » => hébergement par l’unité « Opérations »
=> Méconnaissance du système
=> Aucune optimisation => Résultat Insatisfaisants <= AUDIT DE LA DGCOM
FIN DES LICENCES ET ARRÊT DU SUPPORT => Lancement du projet en novembre 2016

---
Cahier des charges : contexte du projet
1. ASTRA :
8. Standards ALSA :
9. Tomcat 8 / Spring / Elasticsearch / Plateforme d’Intégration continue
11. CLOUD : Projet pilote

---
Cahier des charges : expression de besoins
EUROPARL contient 240 VLP (Version Linguistique d’une Planète)
Fonctions d’usages :
- Proposer à l’utilisateur une recherche textuelle sur la VLP courante qui fournisse des résultats « pertinents » .
- Recherche par mots-clés et catégories
- Résultats triables et surlignés
- Auto-complétion
Fonctions contraintes :
- Étendre une recherche à toutes les VLP de la langue sélectionnée.
- Configuration : fréquences d’indexation, gestion des pages obsolètes, structure des pages
- Ajouter ou supprimer un VLP de façon « dynamique »

---
Planification du projet
1. Projet 1 : POC et étude des solutions cloud (10 j.h)
Analyse fonctionnel externe	1
POC du module d’indexation	3
Tests et comparatif des solutions cloud	6
1. Projet 2 : Réalisation (177 j.h)
Analyse fonctionnel interne	20
Réalisation de l’indexeur	50
Réalisation des services web de recherche + librairie cliente	12
Intégration dans EUROPARL	3
Intégration continue et tests	61
Rédaction de la documentation et formation	29
Préparation et déploiement des livrables	2

---
Recherche : Achitecture prévisionnel
=> services web REST :
Légèreté du protocole
Facilité d’intégration dans les interfaces web
=> Interfaces : SPA en Javascript
Déplacement de la charge
MVC

---
Recherche : POC du module d’indexation
Interfaces et modularisation :
Division des tâches d’indexations :

---
Recherche : Les solutions d’indexation
Analyse textuelle
=
Découpe de la phrase
+
Une chaîne de traitement

---
Recherche : Choix de la solution d’indexation
Critère	AzurSearch	CloudSearch	Elasticsearch / Amazon	Elasticsearch / Interne
Répond aux besoins non négociables / (Flexibilité nulle)	OUI	OUI	OUI	OUI
Pertinence des résultats	BONNE	MOYENNE	BONNE	BONNE
Répond aux besoins négociables / (Flexibilité non nulle)	EN PARTIE	EN PARTIE	OUI	OUI
Facilité d’implémentation	FACILE	FACILE	COMPLEXE	COMPLEXE
Facilité de déploiement	FACILE	FACILE	FACILE	LABORIEUSE
1er choix : Azure => Simplicité et efficacité
Solution retenue : Amazon

---
Réalisation : Les registres
1. Permettre l’ajout « dynamique » d’une planète :
2. => Déclaration dans des fichiers de configuration
3. => Créer des composants spécifiques pour chaque VLP
4. => Stocker en mémoire les composants dans des registres dédiés
Configurations :
domains.xml
clients.xml
parsers.xml
triggers.xml

---
Réalisation : La planification des travaux
Utilisation d’expression CRON
« Misfire » instruction :
=> Problème avec la librairie Quartz
=> Ré-implémentation en FIFO
1. <TRIGGERING>
  1. [.............]
  2. <TRIGGER_GROUP id="news" poolsize="1">
    1. [.............]
    2. <TRIGGER id= "da">0 0 8 * * ? *</TRIGGER>
    3. <TRIGGER id= "de">0 0 9 * * ? *</TRIGGER>
    4. [.............]
  3. </TRIGGER_GROUP>
  4. <TRIGGER_GROUP id="committees" poolsize="1">
    1. <TRIGGER id= "bg">0 0 0 * * ? *</TRIGGER>
    2. <TRIGGER id= "cs">0 0 1 * * ? *</TRIGGER>
    3. [.............]
    4. <TRIGGER id= "sk">0 0 21 * * ? *</TRIGGER>
    5. <TRIGGER id= "sl">0 0 22 * * ? *</TRIGGER>
    6. <TRIGGER id= "sv">0 0 23 * * ? *</TRIGGER>
  5. </TRIGGER_GROUP>
  6. [.............]
2. </TRIGGERING>

---
Réalisation : Extraction des données
Localisation des données à extraire grâce aux sélecteurs CSS.
La librairie java « JSOUP » extrait le contenu textuel des balises.
1. <HTML_MODEL id="delegations">
  1. <DOCUMENTDATE>
    1. <SELECTOR>meta[name=available]</SELECTOR>
    2. <ATTRIBUTE>content</ATTRIBUTE>
  2. </DOCUMENTDATE>
  3. [.............]
  4. <CONTENT>
    1. <ELEMENT>
      1. <SELECTOR>div#main_menu</SELECTOR>
    2. </ELEMENT>
    3. <ELEMENT>
      1. <SELECTOR>div#global_content</SELECTOR>
    4. </ELEMENT>
  5. </CONTENT>
2. </HTML_MODEL>

---
Réalisation : Parcours des pages
<PARSER id="MEP_FR" threads="10">
<START>http://www.europarl.europa.eu/meps/fr.html</START>
<POLICIES>
<POLICY>
<CONTENT_TYPE>
<HTML model="mep">
</ CONTENT_TYPE>
<KEYS>
<PATTERN toIndex="true" asSource="true">
http://www.europarl.europa.eu/meps/legacy/fr/*
</PATTERN>
<PATTERN>
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/*
</PATTERN>
</KEYS>
<EXCLUDED_LINKS>
<PATTERN>*/popup*</PATTERN>
<PATTERN>*/#fadeout*</PATTERN>
<EXCLUDED_LINKS>
</POLICY>
<POLICIES>
<PARSER>
=> Utilisation des adresses canoniques
=> Volonté de d’offrir la configuration la plus souple possible
=> Une prise en compte optionnelle du robots.txt dans la prochaine version

---
Réalisation : Politiques d’indexation
<INDEXING_POLICY>
<AGE unit="DAYS">0</AGE>
<DELAY unit="DAYS">0</DELAY>
</INDEXING_POLICY>
<INDEXING_POLICY>
<AGE unit="DAYS">2</AGE>
<DELAY unit="DAYS">1</DELAY>
</INDEXING_POLICY>
<INDEXING_POLICY>
<AGE unit="DAYS">5</AGE>
<DELAY unit="DAYS">3</DELAY>
</INDEXING_POLICY>
<INDEXING_POLICY>
<AGE unit="WEEKS">2</AGE>
<DELAY unit="DAYS">5</DELAY>
</INDEXING_POLICY>
1. - Réduire la charge des travaux d’indexation
2. - Nettoyer les index des pages périmées

---
Réalisation : fonctionnalités de recherche (1)
Implémentation de la « pertinence » d’un résultat :
=> Alimentation de 3 champs avec les même données
=> 3 chaînes d’analyse différentes sur les données indexées.
=> priorisation de certaines chaînes d’analyse dans la requête (boost)
=> proximité => paramètres slop
1. "text": {
  1. "type": "text",
  2. "analyzer": "french",
  3. "search_analyzer": "french_search",
  4. "search_quote_analyzer": "french",
  5. "fields": {
    1. "withstopwords": {
      1. "type": "text",
      2. "analyzer": "french",
      3. "search_analyzer": "french"
    2. },
    3. "bigram": {
      1. "type": "text",
      2. "analyzer": "bigram"
      3. "search_analyzer": "bigram"
    4. }
  6. }
2. }

---
Réalisation : fonctionnalités de recherche (2)
1. Suggestion de phrase (fonctionnalité ES : slop, fuzziness)
9. « keywords » et « routes » (0 traitement => recherche par thèmes « OR » et/ou par catégorie « ET »)

---
Réalisation : fonctionnalités de recherche (3)
1. Auto-complétion sur les titres (reconfiguration => découpe par lettre => champ de taille limitée)
9. Auto-complétion sur les recherches pertinentes (prévention contre l’injection)

---
Réalisation : Les services web de recherche
1. => Centraliser les accès à ES
2. => Simplifier la recherche aux éléments de l’analyse fonctionnelle
3. => Pas de « wsdl » : (interface de programmation + documentation publique détaillée)

---
Réalisation : Architecture définitive
4 modules différents :

---
Tests, intégration continue et documentation
1. Tests :
2. Tests unitaires, tests d’intégration, tests de validation
4. Intégration continue :
5. Qualité du code et couverture de tests
14. Documentation :
15. Une documentation sur l’ensemble de la chaîne, de la conception à la production

---
Retour d’expérience